В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палатой муниципального образования Кущевский район проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Кущевского сельского поселения, выделенных на техническое перевооружение котельной микрорайон «Кущевка-2» в ст. Кущевской. Часть 3.

Проверкой установлено следующее:

1. В нарушение статей 162 и 219 Бюджетного кодекса РФ Администрацией приняты бюджетные обязательства (заключен муниципальный контракт от 11.01.2016 № 107) в размере (12473,9 тыс. рублей), превышающем утвержденные решением о бюджете Кущевского сельского поселения на 2016 год лимиты бюджетных обязательств. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, а именно статьи 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. В нарушение части 2 статьи 34 и частей 1, 1.1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Администрацией допущено изменение существенных условий контракта при его исполнении (изменен срок исполнения контракта). Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, а именно статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. В нарушение части 7 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Администрацией не внесены в реестр контрактов изменения в части замены оборудования, дополнительное соглашение к муниципальному контракту не оформлено. Данное нарушение имеет признаки административного правонарушения, а именно части 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4. ООО «Пламя» представлены для оплаты недостоверные акты о приемке выполненных работ, а Администрацией приняты к учету и неправомерно оплачены недостоверные акты выполненных работ в части замененного фактически установленного оборудования. Общая сумма неправомерно оплаченного по завышенной стоимости оборудования составляет 5006,0 тыс. рублей (5 005 966,46 рублей).

Главе Кущевского сельского поселения Кущевского района направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, причин и условий таких нарушений и наказанию виновных лиц.

В отношении главы Кущевского сельского поселения Кущевского района А.М.Калюжного составлен протокол об административном правонарушении по ст.15.15.10 КоАП РФ: нарушение порядка принятия бюджетных обязательств.

Председателю Совета Кущевского сельского поселения Кущевского района направлена информация о результатах проверки.

Акт проверки направлен в прокуратуру Кущевского района для рассмотрения и принятия мер в соответствии с компетенцией.

Протокол об административном правонарушении с материалами дела направлен мировому судье для рассмотрения и принятия решения.